**RAPPORTS SEANCES**

SÉANCE DU 24.03.22 :

**Points abordés :**

* Fin du README + organisation générale du projet

**Avancée** :

* Fini Méthologie I
* Début sprint I

**Distribution tâches :**

Olivier : command line

Nicolas : input (parseur, lecture md)

Victoria : output (écriture html)

Requirements :

* Command line :
  + Initialiser / compiler / nettoyer un site statique
* Output html (classe) :
  + Fonction de création de balises suivant h1, p, etc
  + Fonction générant page htm l(écriture)
* Parseur :
  + Parseur yml
  + Parseur md (titres, paragraphes, images, listes à puces)

NB : pour release, après avoir push, faire :

git tag numero\_verison

SÉANCE DU 31.03.22 :

**Progrès réalisés / attendus :**

* Nicolas : fini parsing md 🡪 html , reste à parse yaml
* Olivier  : Correction du readme + début command line
* Victoria : Début parsing Yaml ; recherche d’algorithme + débugs
* Par rapport à ce que nous avions prévu, nous pensions coder entièrement la traduction markdown 🡪 html. Nous avons cependant trouvé des fonctions déjà implémentées en librairie Java ; nous avons donc décidé d’utiliser ces fonctions.

**Sélectionner les stories à mettre en oeuvre ensemble**

* Nous allons continuer sur les story du sprint I

**Diviser les stories en tâches**

**Répartition du travail**